Администрация

Княгининскогомуниципальногоокруга

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.12.2025                                                                                                       № 1205

| Об утверждении муниципальной программы Княгининского муниципального округа Нижегородской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы |  |  |
| --- | --- | --- |

| В соответствии с постановлением администрации Княгининского муниципального района от 26.09.2019 № 734 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Княгининского муниципального района Нижегородской области» и в целях благоустройства, изменения внешнего вида муниципального образования и создания благоприятных условий для проживания граждан администрация Княгининского муниципального округап о с т а н о в л я е т: 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Княгининского муниципального округа Нижегородской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области»на 2026-2030 годы. 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа, начальника управления по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Д.А. Макарова. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года. Глава местного самоуправления округа Е.А. Шамин |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждена постановлением администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2025 № 1205 |

Муниципальная программа

Княгининского муниципального округа Нижегородской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области»

на 2026-2030 годы

Паспорт

муниципальной программы

Княгининского муниципального округа Нижегородской области

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области»

на 2026-2030 годы

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программаКнягининского муниципального округа Нижегородской области «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Княгининского муниципального округа Нижегородской области Представитель муниципального заказчика – Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Княгининского муниципального округа на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципального образования; - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2026-2030 годов в один этап |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |  | Годы реализации программы |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  | Подпрограмма 1 | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 4737,2 |
|  | Подпрограмма 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 4737,2 |
| Индикаторы достижения цели | По итогам реализации муниципальной программы к 2030 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: Непосредственные результаты: - количество благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств к 2030 году увеличится на 31 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения увеличится на 1 ед. |  |  |  |  |  |  |

Текстовая часть муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы

(далее – Муниципальная программа)

  - Характеристика текущего состояния

В Нижегородской области большинство муниципальных и городских округов являются дотационными, самостоятельно решить проблему улучшения качества условий жизни населения, в части создания комплексной системы благоустройства, они не в состоянии.

На территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах муниципального образования.

Общий анализ благоустройства территорий в границах округа показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, незначительное количество общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

Существующие детские площадки, кроме вновь построенных в последние 3 – 5 лет, находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности и эстетики.

Экологические проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий, повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан.

Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества обязаны:

улучшать и развивать жилищно-коммунальную инфраструктуру;

принимать меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению риска их возникновения на территории округа;

обеспечивать развитие информационной инфраструктуры, доступность информации по различным вопросам социально-политической, экономической жизни общества, равный доступ к муниципальным услугам на всей территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;

совершенствовать систему контроля за использованием бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства в целях повышения качества жизни граждан.

Работа по формированию городской среды будет осуществляться по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, развитие общественных рекреационных территорий округа.

Цели и задачи муниципальной программы

Стратегической целью муниципальной программы на период 2026-2030 годов является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- создание комфортных условий проживания населения на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципального образования;

- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей.

В рамках муниципальной программы планируется благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха населения, расширение территории зеленых насаждений, увеличение элементов благоустройства на территории населенных пунктов округа.

  - Сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Муниципальная программа будет реализовываться в период 2026– 2030 годов.Муниципальная программа реализуется в один этап.Муниципальная программа учитывает положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208.

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа включает в себя в том числе:

а) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последующего года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

б) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

в) информации о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом РФ принято решение об определении условий такого участия).

Муниципальная программа включает следующий перечень основных программных мероприятий:

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Мероприятие 1.3. Обустройство мест массового отдыха населения.

Благоустройство мест массового отдыха населения включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

Мероприятие И4. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации округа по итогам проведенных общественных обсуждений.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

1) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

3) обустройство (устройство) площадок для выгула собак;

4) ремонт дворовых тротуаров;

5) озеленение дворовых территорий;

6) обустройство (устройство) парковок для автомобилей на дворовых территориях;

7) установка ограждений газонов.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории;

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

- финансовое участие заинтересованных лиц;

- софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме  по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.

Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Нижегородской области.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

- проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

- предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

- обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий  проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

- заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведения органом местного самоуправления муниципального образования работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципальному образованию предоставляется субсидия:

- в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

- в срок до даты заключения органом местного самоуправления  муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается в  таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий

муниципальной  программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год | Всего |
| Цель муниципальной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.И4. |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» | 591,0 | 597,4 |  | 603,9 |  |  | 603,9 |  | 603,9 |  | 3000,1 |
| 1.1. |  | Проведение ремонта дворовых территорий | 2026-2030 | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» | 177,5 | 242,2 |  | 242,2 |  |  | 242,2 |  | 242,2 |  | 1146,3 |
| 1.2. |  | Установка детской площадки на улице Агрохимиков, рядом с ФОК «Молодежный» в городе Княгинино Нижегородской области | 2026 | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» | 140,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 140,8 |
| 1.3. |  | Актуализация и доработка проекта «Молочные берега» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 2026 | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» | 450,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 450,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | 2026-2030 | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Индикаторы достижения цели муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов приводится в таблице 2.

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2.

### Таблица 2. Сведения об индикаторах

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.4. | Количество приобретенной механизированной техники | ед. | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Обоснование объема финансовых ресурсов

### Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств  бюджета

Княгининскогомуниципального округа Нижегородской области

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2023-2027 годы |  | всего | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 |
|  |  | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 |
| Подпрограмма 1 | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы | всего | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 |
|  |  | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наименование муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы |  |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7) | 7388,3 | 7184,8 | 7249,8 | 7249,8 | 7249,8 |
|  |  |  | - расходы бюджета Княгининского муниципального округа | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области | 1029,0 | 1345,2 | 1403,7 | 1403,7 | 1403,7 |
|  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (5) федеральный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 |  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округа Нижегородской области» на 2026-2030 годы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7) | 7388,3 | 7184,8 | 7249,8 | 7249,8 | 7249,8 |
|  |  |  | - расходы бюджета Княгининского муниципального округа | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области | 1029,0 | 1345,2 | 1403,7 | 1403,7 | 1403,7 |
|  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (5) федеральный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | (6) средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.И4. |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7) | 5910,2 | 5973,7 | 6038,7 | 6038,7 | 6038,7 |
|  |  |  | - расходы бюджета Княгининского муниципального округа | 591,0 | 597,4 | 603,9 | 603,9 | 603,9 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области | 319,2 | 376,3 | 434,8 | 434,8 | 434,8 |
|  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (5) федеральный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  |  | (6) средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. |  | Проведение ремонта дворовых территорий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7) | 887,3 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 | 1211,1 |
|  |  |  | - расходы бюджета Княгининского муниципального округа | 177,5 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области | 709,8 | 968,9 | 968,9 | 968,9 | 968,9 |
|  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (6) средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. |  | Установка детской площадки на улице Агрохимиков, рядом с ФОК «Молодежный» в городе Княгинино Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7) | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - расходы бюджета Княгининского муниципального округа | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (6) юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. |  | Актуализация и доработка проекта «Молочные берега» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - расходы бюджета Княгининского муниципального округа | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (6) средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+(7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - расходы бюджета Княгининского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (6) средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Нижегородской области и муниципального бюджета.

В указанных случаях муниципальная программа подлежит корректировке.

## 2. Подпрограммы муниципальной программы

## 2.1. Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Княгининский муниципальный округ Нижегородской области» на 2026-2030 годы (далее – Подпрограмма 1)

## Паспорт Подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 | Администрация Княгининского муниципального округа Нижегородской области Представитель муниципального заказчика – Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство территорий Княгининского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 1 | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 1 | - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории округа на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципального образования; - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей округа |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Программа реализуется в течение 2026-2030 годов в один этап |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |  | Годы реализации программы |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029год | 2030 год |  |
|  | Подпрограмма 1 | 1359,3 | 839,6 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 4737,2 |
| Индикаторы достижения цели | Индикаторы: - количество благоустроенных дворовых территорий увеличится на 31 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения увеличится на 1ед. |  |  |  |  |  |  |

Текстовая часть Подпрограммы 1

2.1.1.  Характеристика текущего состояния.

На территории округа существует необходимость системного рассмотрения и решения проблем благоустройства, осуществления мероприятий, направленных на радикальное улучшение состояния окружающей среды и изменения облика территорий в границах муниципального образования.

Общий анализ благоустройства территорий показывает наличие проблем с оснащенностью населенных пунктов детскими, спортивными и контейнерными площадками, малыми архитектурными формами. Характерен низкий уровень благоустройства дворовых территорий, незначительное количество общественных пространств, удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды.

Внешний вид дворовых территорий не имеет единообразного, проработанного в дизайнерском отношении наполнения пространства, остро стоит проблема парковки автотранспортных средств во дворах.

Экологические проблемы связаны с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских территорий, повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода привели к преждевременному старению деревьев, потере декоративного вида.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения.

Целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан.

Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества обязаны:

улучшать и развивать жилищно-коммунальную инфраструктуру;

принимать меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению риска их возникновения на территории округа;

обеспечивать развитие информационной инфраструктуры, доступность информации по различным вопросам социально-политической, экономической жизни общества, равный доступ к муниципальным услугам на всей территории Российской Федерации, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий;

совершенствовать систему контроля за использованием бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства в целях повышения качества жизни граждан.

Работа по формированию городской среды будет осуществляться по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, развитие общественных рекреационных территорий округа.

2.1.2. Цели и задачи Подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 реализуется в целях создания комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории округа на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципального образования;

- создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга для жителей округа.

В рамках муниципальной программы планируется благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха населения, расширение территории зеленых насаждений, увеличение элементов благоустройства на территории населенных пунктов.

2.1.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1.

Срок реализации Подпрограммы 1 – 2026-2030 годы.  Реализуется в 1 этап.

2.1.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1.

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражается в таблице 1 муниципальной программы.

2.1.5. Индикаторы достижения цели Подпрограммы 1.

Информация о составе и значениях индикаторов приводится в таблице 2муниципальной программы.

2.1.6.  Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств   бюджета Княгининского муниципального округа и иных источников приведена в таблицах 3-4 муниципальной программы.

2.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 2)

Расходы на обеспечение создания условий реализации муниципальной программы (содержание муниципального заказчика-координатора муниципальной программы) отражены в муниципальной программе Княгининского муниципального округа Нижегородской области «Развитие благоустройства территории Княгининского муниципального округа Нижегородской области» на 2026-2030 годы.

Приложение 1

к таблице 1

муниципальной программы

Княгининского муниципального округа

Нижегородской области

«Формирование современной

городской среды на

территории муниципального образования

Княгининского муниципального округа

Нижегородской области»

на 2026-2030 годы

Перечень дворовых территорий, общественных пространств

подлежащих благоустройству на период 2026-2030 годы

| № п/п | Общественное пространство/ дворовая территория | Адрес места нахождения | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 1 | 2029 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 2 | 2029 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 3 | 2029 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 4 | 2027 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 5 | 2029 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 6 | 2027 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 8 | 2028 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 2а | 2028 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 4а | 2028 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Агрохимиков, д. 6а | 2028 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Больничный Съезд, д. 2 | 2027 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Больничный Съезд, д. 3 | 2027 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 11 | 2026 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 29 | 2029 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 31 | 2030 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 24 | 2028 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 28 | 2026 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 30 | 2026 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 32 | 2027 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Люкина, д. 92 | 2030 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, пер. Советский, д. 4 | 2030 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Ленина, д. 39 | 2030 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Комсомольская, д. 1 | 2029 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Микрорайон 1, д. 5 | 2030 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Новосельская, д. 2 | 2026 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Новосельская, д. 4 | 2027 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Новосельская, д. 6 | 2027 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Новосельская, д. 2а | 2030 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Новосельская, д. 2б | 2030 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Новосельская, д. 4а | 2028 |
|  | дворовая территория | г. Княгинино, ул. Новосельская, д. 6а | 2028 |

Приложение 2

к таблице 1

муниципальной программы

Княгининского муниципального округа

Нижегородской области

«Формирование современной

городской среды на

территории муниципального образования

Княгининского муниципального округа

Нижегородской области»

на 2026-2030 годы

Перечень общественных пространств

подлежащих благоустройству на период 2026-2030 годы

| № п/п | Общественное пространство | Адрес места нахождения | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка детской площадки на улице Агрохимиков, рядом с ФОК «Молодежный» в городе Княгинино Нижегородской области | г. Княгинино, Нижегородская область | 2026 |